Ejercicio 1: Evaluación del Desempeño del Proyecto

- Objetivo: Que los estudiantes evalúen el desempeño de un proyecto en términos de tiempos y costos utilizando Microsoft Project.

- Instrucciones:

  - Abre el proyecto realizado anteriormente en Microsoft Project.

  - Compara la línea base del proyecto con los datos reales al cierre del proyecto y calcula las desviaciones en tiempo y costo.

  - Realiza un análisis de los motivos de estas desviaciones y sugiere dos estrategias que podrían haber ayudado a mantener el proyecto dentro del cronograma y presupuesto.

- Puntos a Evaluar:

  - Comparación y análisis de la línea base vs. el estado final.

  - Identificación precisa de las desviaciones y sugerencias bien argumentadas para mejoras futuras.

Ejercicio 2: Evaluación del Cumplimiento de los Objetivos

- Objetivo: Que los estudiantes evalúen el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos al inicio del proyecto.

- Instrucciones:

  - Enumera tres objetivos principales del proyecto (por ejemplo, "Finalizar a tiempo", "Mantenerse dentro del presupuesto", "Cumplir con la calidad del producto final").

  - Evalúa si se cumplieron estos objetivos utilizando los datos finales del proyecto en Microsoft Project.

  - Clasifica cada objetivo como Cumplido, Parcialmente Cumplido o No Cumplido y redacta un breve comentario explicando la razón de cada clasificación.

- Puntos a Evaluar:

  - Precisión en la evaluación de cada objetivo.

  - Coherencia y claridad en la justificación de cada clasificación.

Ejercicio 3: Análisis del Desempeño del Equipo

- Objetivo: Que los estudiantes analicen el desempeño individual y colectivo del equipo de trabajo durante el proyecto.

- Instrucciones:

  - Utilizando Microsoft Project, revisa la carga de trabajo y el tiempo total invertido por cada miembro del equipo en el proyecto.

  - Evalúa el rendimiento de cada recurso humano según los tiempos de entrega y calidad de las tareas completadas (por ejemplo, asigna un desempeño “Alto”, “Medio” o “Bajo”).

  - Redacta un breve informe que destaque los puntos fuertes y áreas de mejora de cada miembro del equipo.

- Puntos a Evaluar:

  - Análisis claro del desempeño de cada miembro del equipo.

  - Observaciones constructivas que incluyan tanto logros como áreas de mejora.

Ejercicio 4: Informe Final del Proyecto en Microsoft Project

- Objetivo: Que los estudiantes generen y presenten un informe final del proyecto que incluya aspectos clave de su desempeño.

- Instrucciones:

  - Utilizando Microsoft Project, genera un informe final que incluya:

    - Estado final del cronograma (tareas completadas y tareas atrasadas).

    - Uso y eficiencia de los recursos (humanos y materiales).

    - Costos reales en comparación con el presupuesto inicial.

  - Exporta el informe en PDF y prepara una breve presentación que resuma los hallazgos principales, concluyendo con una evaluación general del proyecto (por ejemplo, si fue exitoso, tuvo dificultades significativas, etc.).

- Puntos a Evaluar:

  - Precisión y claridad del informe final.

  - Presentación de datos relevantes del proyecto y una evaluación general bien fundamentada.