# Roles en Scrum: Responsabilidades y Colaboración

Nombre del autor

Tiempo estimado:  10 min

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

Segundo Semestre 2026

[Laboratorio - Nombre del Curso - Sección]

# Marco Formativo

## 1.1 Valores

| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio? |
| --- | --- |
| Solidaridad | Se manifiesta cuando un miembro del equipo que ya completó su tarea se ofrece a ayudar a otro con dificultades. En Scrum, si alguien se atrasa, todo el Sprint se ve afectado. La solidaridad es lo que convierte un grupo de personas en un Scrum Team real. |

## 1.2 Competencia(s)

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | Identifica los roles clave dentro del framework Scrum y comprende cómo interactúan para lograr los objetivos del Sprint. |
| Competencia Específica | Diferencia las responsabilidades del Scrum Master, el Product Owner y el Equipo de Desarrollo, reconociendo su aporte al proceso ágil. |

# Palabras Clave

Scrum: Framework ágil de trabajo iterativo e incremental para el desarrollo de productos complejos.

Sprint: Iteración de tiempo fijo (generalmente 1 a 4 semanas) en la que el equipo produce un incremento de producto.

Backlog: Lista priorizada de elementos de trabajo pendientes para el producto o el Sprint.

Impedimento : Obstáculo que bloquea el avance del equipo y que debe ser resuelto, generalmente por el Scrum Master.

# Introducción

Scrum es un framework ágil que organiza el trabajo en ciclos cortos llamados Sprints. Para que funcione correctamente, define tres roles bien diferenciados, cada uno con responsabilidades claras y complementarias. Comprender estos roles es fundamental para cualquier equipo de desarrollo, ya que la confusión entre ellos es una de las causas más frecuentes de fracaso en la adopción de Scrum.

# Contenidos

## Los Tres Roles de Scrum

## Scrum Master

El Scrum Master es el líder servicial del equipo. Su responsabilidad no es dirigir el trabajo técnico, sino asegurarse de que el equipo pueda trabajar de forma efectiva, eliminando obstáculos y protegiendo el proceso Scrum.

Sus responsabilidades principales incluyen:

- Organizar y facilitar las reuniones de planificación de Sprints.

- Coordinar los Daily Scrum (reuniones diarias de seguimiento).

- Eliminar los impedimentos que bloquean el avance del equipo.

- Realizar análisis retrospectivos para mejorar el proceso.

- Ayudar a gestionar y refinar el Product Backlog junto al Product Owner.

El Scrum Master no es un jefe de proyecto. No asigna tareas ni toma decisiones técnicas; su valor está en facilitar y proteger al equipo.

## Product Owner

El Product Owner es la voz del cliente dentro del equipo. Define qué se construye y en qué orden, siendo el responsable de maximizar el valor del producto.

Sus responsabilidades principales incluyen:

- Definir y comunicar los objetivos del producto.

- Crear y mantener el Product Backlog, priorizando los elementos según su valor.

- Redactar historias de usuario con criterios de aceptación claros.

- Tomar decisiones sobre qué entra y qué sale del Sprint.

Normalmente es el representante del cliente o de los stakeholders, la persona con mayor conocimiento del negocio y quien tiene la visión del producto.

## Equipo de Desarrollo

Es un equipo multifuncional y auto-organizado que incluye todos los perfiles necesarios para completar el trabajo: programadores, diseñadores, testers, analistas, entre otros.

Sus características principales son:

- Comparten la responsabilidad del trabajo realizado en cada Sprint.

- Se organizan internamente para decidir cómo completar los elementos del Sprint Backlog.

- No existe jerarquía interna: todos tienen el mismo nivel de responsabilidad frente al objetivo.

- Su tamaño recomendado es de 3 a 9 personas para mantener la agilidad.

## Tabla 1 — Comparativa de Roles en Scrum

| Rol | Enfoque principal | Herramienta clave | ¿Quién es? |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Proceso y equipo | Facilitación y coaching | Líder servicial |
| Product Owner | Producto y valor | Product Backlog | Voz del cliente |
| Equipo de Desarrollo | Entrega técnica | Sprint Backlog | Constructores del producto |

### Tabla 1 - Comparativa de Roles en Scrum

## Caso de estudio

Un equipo de cinco personas adoptó Scrum por primera vez para desarrollar un sistema de inventario. En las primeras dos semanas surgió un problema frecuente: el desarrollador más experimentado tomaba decisiones de producto por su cuenta, el Scrum Master asignaba tareas directamente y el Product Owner participaba en las decisiones técnicas. Los roles estaban mezclados.

Al finalizar el primer Sprint, el incremento entregado no coincidía con lo que el cliente esperaba, y había tres funcionalidades a medias porque nadie tenía claro quién era responsable de terminarlas.

En la retrospectiva, el equipo identificó que la causa raíz era la confusión de roles. Establecieron acuerdos claros: el Product Owner definiría el qué, el Equipo de Desarrollo decidiría el cómo, y el Scrum Master facilitaría sin interferir en ninguno de los dos. En el segundo Sprint, la entrega fue completa y el cliente aprobó el incremento sin observaciones. La claridad de roles fue el único cambio que se realizó.

# Conclusiones

Cada rol en Scrum tiene un propósito claro y no debe ser combinado con otro, ya que esto genera conflictos de interés que afectan la calidad del proceso.

La solidaridad entre los miembros del equipo no es opcional en Scrum: el Sprint Goal es una responsabilidad compartida, no individual.

Un Scrum Team bien definido reduce la ambigüedad, mejora la comunicación y hace que las entregas sean más predecibles y confiables.

# Referencias

- Schwaber, K. & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

- Scrum Alliance. (2023). Understanding Scrum Roles. https://www.scrumalliance.org/learn-about-scrum