# Ejercicio Demostrativo

Nombre del Auxiliar

Tiempo estimado:  30 min

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

Segundo Semestre 2026

[Laboratorio - Nombre del Curso - Sección]

# Marco Formativo

## 1.1 Valores

| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio? |
| --- | --- |
| Transparencia | El estudiante aplica este valor al mantener el tablero de trabajo (Jira o Trello) actualizado con el estado real de cada tarea, reflejando avances, bloqueos y cambios sin ocultar información al equipo. |
| Disciplina | Se evidencia al seguir el flujo de trabajo definido en el tablero (ej. To Do → In Progress → Review → Done), respetando los límites de tareas por columna y actualizando los tickets diariamente durante la demostración. |

## 1.2 Competencias

| Tipo de Competencia | Redacción |
| --- | --- |
| Competencia General | Implementa herramientas de gestión visual para planificar, dar seguimiento y controlar proyectos de software bajo enfoques ágiles, facilitando la colaboración y la transparencia en equipos de desarrollo. |
| Competencia Específica | El estudiante desarrolla la capacidad de configurar y operar tableros ágiles en Jira y Trello, creando historias de usuario, gestionando sprints, utilizando etiquetas y personalizando flujos de trabajo, comprendiendo los fundamentos de la gestión visual como motor de la mejora continua. |

# 2. Palabras Clave

Herramienta de Gestión Ágil: Software diseñado para apoyar la planificación, seguimiento y reporte de proyectos bajo metodologías ágiles (Scrum, Kanban), facilitando la visualización del flujo de trabajo.

Jira: Herramienta de Atlassian orientada a equipos de desarrollo de software. Soporta Scrum y Kanban con funcionalidades avanzadas: backlog, sprints, informes de velocidad, integración con CI/CD.

Trello: Herramienta visual basada en el método Kanban, con tableros, listas y tarjetas. Es ligera y flexible, ideal para equipos pequeños, proyectos personales o educación.

Gestión Visual: Práctica de representar gráficamente el estado de un proyecto (tableros, gráficos de progreso, diagramas de flujo) para facilitar la detección temprana de cuellos de botella, riesgos y oportunidades de mejora.

# 3. Resumen

Este ejercicio demostrativo presenta de forma guiada la configuración y uso de dos herramientas representativas de gestión ágil: Trello (enfoque Kanban liviano) y Jira (enfoque Scrum profesional). El asistente guiará a los estudiantes a través de:

- Fundamentos de la gestión visual (tableros, tarjetas, columnas, WIP limits).

- Creación y personalización de un tablero en Trello para un proyecto de desarrollo.

- Configuración de un proyecto Scrum en Jira (backlog, sprints, historias de usuario).

- Comparativa práctica de ambas herramientas, identificando casos de uso apropiados para cada una.

La clase debe orientarse a que el estudiante comprenda cómo la gestión visual transforma la planificación abstracta en acción concreta y medible, y que sea capaz de seleccionar la herramienta adecuada según contexto.

# 4.Contenido

## Descripción del ejercicio

Se simula un proyecto de desarrollo: una aplicación móvil para gestionar hábitos personales ("HabitFlow"). El equipo de 4 desarrolladores trabajará en sprints de 2 semanas. El ejercicio consiste en:

- Representar el flujo de trabajo completo en un tablero visual.

- Configurar el mismo proyecto en Trello (versión Kanban) y en Jira (versión Scrum).

- Crear historias de usuario, tareas y sub-tareas.

- Simular el avance de un sprint (mover tarjetas, actualizar estados).

- Comparar ambas herramientas según métricas y facilidad de uso.

## Objetivo de la demostración

Demostrar el procedimiento para implementar gestión visual ágil mediante las herramientas Trello y Jira, utilizando tableros, listas, tarjetas y configuraciones específicas de Scrum/Kanban, con el fin de que el estudiante comprenda cómo planificar, ejecutar y monitorear un proyecto de software de forma visual y colaborativa.

## Recursos necesarios

- Software: Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge).

- Plataformas / Entornos:

  - Trello (trello.com) - cuenta gratuita.

  - Jira (atlassian.com) - cuenta gratuita (Jira Cloud Free tier).

- Herramientas técnicas: Hoja de cálculo para registro comparativo, pizarra digital para anotaciones.

- Archivos de apoyo: Lista de historias de usuario predefinidas (proporcionada por el auxiliar), plantilla de definición de flujo de trabajo.

- Equipo necesario: Computadora del auxiliar con proyector. Opcional: estudiantes con sus propias cuentas para replicar en paralelo.

- Configuración mínima: Acceso a internet, cuentas creadas previamente en Trello y Jira (para ahorrar tiempo en clase).

## Desarrollo paso a paso

### Paso 1

Acción inicial: Fundamentos de gestión visual y definición del flujo de trabajo.
Objetivo: Establecer los conceptos básicos que aplican a cualquier herramienta visual.
Qué observar: El auxiliar explica y ejemplifica en pizarrón:

- Tablero: Representa el proyecto completo.

- Listas / Columnas: Estados del flujo (To Do, In Progress, Review, Done).

- Tarjetas / Items: Unidades de trabajo (historia, tarea, bug, spike).

- WIP (Work In Progress) Limits: Máximo de tarjetas por columna para evitar cuellos de botella.

- Métricas visuales: Tiempo en columna, acumulación de tareas, bloqueos.

Se define colaborativamente el flujo para HabitFlow: Backlog → To Do → In Progress → Code Review → Testing → Done.

### Paso 2

Acción: Configuración y uso de Trello (enfoque Kanban liviano).
Explicación de pasos en vivo:

- Crear tablero "HabitFlow - Trello".

- Crear listas según el flujo definido.

- Agregar tarjetas con historias de usuario:

  - "Como usuario, quiero registrar un hábito diario para medir mi constancia"

  - "Como usuario, quiero ver mi racha actual de cumplimiento"

  - "Como usuario, quiero recibir recordatorios personalizados"

- Usar etiquetas (rojo = bug, verde = feature, azul = mejora técnica).

- Asignar miembros (simulado) y fechas de vencimiento.

- Mover tarjetas entre listas simulando avance del sprint.

- Añadir checklist y comentarios dentro de una tarjeta.
Validación importante: Se muestra cómo Trello permite arrastrar tarjetas con clic, y cómo es útil para equipos que no requieren configuración pesada.

### Paso 3

Ejecución principal: Configuración y uso de Jira (Scrum profesional).
Detalle paso a paso:

- Crear proyecto "HabitFlow - Jira" usando plantilla Scrum.

- Configurar el Backlog con las mismas historias de usuario.

- Definir épicas (agrupadores grandes): "Gestión de hábitos", "Sistema de rachas", "Notificaciones".

- Crear un Sprint de 2 semanas y asignar historias al sprint.

- Configurar las columnas del tablero activo: To Do, In Progress, In Review, Done.

- Simular el inicio del sprint: mover historias entre columnas.

- Mostrar informes generados automáticamente:

  - Gráfico de velocidad (velocity chart).

  - Diagrama de evolución del sprint (burndown chart).

  - Reporte de trabajo pendiente acumulado.

- Mostrar cómo Jira permite vincular tareas con commits y ramas de Git.
Interpretación de resultado parcial: Se observa la diferencia fundamental: Jira ofrece métricas predictivas y trazabilidad, mientras Trello se enfoca en simplicidad.

### Paso 4

Cierre técnico (comparativa y selección de herramienta):
El auxiliar elabora una tabla comparativa en vivo (usando pizarra o documento compartido) con los siguientes criterios:

| Criterio | Trello | Jira |
| --- | --- | --- |
| Curva de aprendizaje | Muy baja | Media - Alta |
| Configuración inicial | Minutos | Horas (para equipos profesionales) |
| Reportes y métricas | Básicas (Power-Ups) | Avanzadas (nativas) |
| Ideal para... | Equipos pequeños, proyectos personales, educación | Equipos profesionales, proyectos grandes, múltiples equipos |
| Integración con desarrollo | Limitada | Completa (Bitbucket, GitHub, CI/CD) |
| Costo para equipos pequeños | Gratuito (con límites) | Gratuito (hasta 10 usuarios Free) |

Confirmación de aprendizaje: Cada estudiante escribe una recomendación breve: "Usaría Trello si... Usaría Jira si..." Se discuten 3 respuestas.

## Observaciones importantes

- Error común: Confundir listas con estados reales; no todos los movimientos de tarjeta representan progreso real. Se debe actualizar solo cuando la tarea avanza de verdad.

- Buena práctica: En Jira, definir correctamente la Definition of Done (DoD) antes de mover una tarea a "Done".

- Advertencia: No sobrecargar el tablero con demasiadas columnas (más de 6-7 reduce la claridad visual).

- Recomendación: Usar Power-Ups en Trello (Calendar, Card Repeater, Due Dates) para acercarlo a funcionalidades de Jira sin perder simplicidad.

- Cuidado: Jira puede volverse complejo rápidamente; limitarse a las configuraciones esenciales durante la demostración.

## Tabla 1 – Comparativa Trello vs Jira (Características Clave)

| Elemento | Trello | Jira |
| --- | --- | --- |
| Modelo principal | Kanban | Scrum (y Kanban) |
| Backlog de producto | No nativo (se simula con lista) | Sí, completo |
| Sprints | No nativo (se requiere Power-Up) | Sí, nativo con fechas |
| Informes de velocidad | No | Sí |
| Diagrama de evolución | No | Sí (burndown, burnout) |
| Épicas | No nativo (se usa etiqueta) | Sí, nativo |
| Sub-tareas | Checklist dentro de tarjeta | Subtareas vinculables |
| Integración con código | Limitada (Power-Up GitHub) | Nativa + vinculación de issues |
| Curva de aprendizaje | Muy baja | Media |
| Mejor caso de uso | Proyectos personales/educativos | Equipos profesionales de desarrollo |

## Resultado esperado

Al finalizar el ejercicio, cada estudiante debe ser capaz de:

- Definir un flujo de trabajo visual con columnas específicas para un proyecto dado.

- Crear y configurar un tablero funcional tanto en Trello como en Jira.

- Agregar y mover historias de usuario/tareas a través del flujo, simulando un sprint.

- Identificar al menos 3 diferencias clave entre ambas herramientas (funcionalidades, métricas, complejidad).

- Justificar la elección de Trello o Jira para tres escenarios distintos (ej. startup de 2 personas, equipo de 8 con Scrum, proyecto universitario).

## Aplicación práctica

Este ejercicio se conecta directamente con:

- Roles profesionales: Scrum Master, Product Owner, Developer (todos usan estas herramientas diariamente).

- Cursos futuros: Administración de Proyectos, Desarrollo de Software Empresarial, Práctica Profesional.

- Escenarios reales: La mayoría de empresas tecnológicas usan Jira (grandes/medianas) o Trello (pequeñas/equipos creativos). Dominar ambas es un diferenciador curricular.

- Certificaciones: Los fundamentos de gestión visual son base para certificaciones como Scrum Master (PSM) o Product Owner (PSPO).

# 5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos

Dificultades encontradas:

- Crear cuentas en Jira y Trello durante la clase consume mucho tiempo. Hubo estudiantes que no recordaban sus contraseñas o tenían problemas de verificación por correo.

- La interfaz de Jira cambia frecuentemente; la versión vista en clase (Cloud) podría diferir de la documentación antigua.

- Algunos estudiantes no comprenden la diferencia entre épica, historia de usuario y tarea hasta verlas representadas en ambas herramientas.

- El concepto de WIP limits cuesta aplicarlo en la práctica (los estudiantes quieren mover muchas tarjetas a la vez).

Recomendaciones para futuras sesiones:

- Solicitar a los estudiantes que creen sus cuentas al menos 48 horas antes de la sesión, como actividad previa asíncrona.

- Usar cuentas demo desechables para Jira (Atlassian ofrece sandboxes gratuitos con duración limitada) para evitar bloqueos de autenticación.

- Grabar la demostración en video corto (15 min) por herramienta, para que estudiantes puedan repasar paso a paso.

- Incluir un mini-ejercicio práctico evaluado: "en 10 minutos, configura un tablero en Trello para organizar tus tareas del curso de Sistemas Operativos".

- Mostrar un blueprint (plantilla grabada) de Jira ya configurada para saltar directamente a la explicación de métricas si hay poco tiempo.

Qué puntos consideras fue de mayor dificultad para el estudiante:

- La curva de Jira: encontrar dónde se crean sprints, cómo asignar historias, y dónde ver el burndown chart fue confuso para la mayoría.

- Traducir el flujo teórico (To Do → In Progress → Done) a configuraciones reales en Jira (porque Jira tiene estados por defecto que no siempre coinciden).

- Entender el "Para qué" de los informes: muchos estudiantes veían los gráficos de velocidad sin comprender su utilidad para predecir entregas futuras.

- La paradoja de la simplicidad de Trello: los estudiantes más técnicos tienden a subestimar Trello por "no tener métricas", perdiendo de vista su poder para equipos pequeños.

# 6. Referencias

- Atlassian. (2024). Jira Software documentation | Scrum. Recuperado de https://www.atlassian.com/software/jira/guides/scrum

- Atlassian. (2024). Trello Guide | Get started with boards. Recuperado de https://trello.com/guide

- Kniberg, H. (2015). Kanban vs Scrum. Leanpub / Crisp. Recuperado de https://www.crisp.se/blog/2015/08/26/kanban-vs-scrum/

- Radigan, D. (2023). El tablero Kanban para equipos ágiles. Atlassian. Recuperado de https://www.atlassian.com/es/agile/kanban/boards

- Rubin, K. (2013). Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process. Addison-Wesley.

- Trello. (2024). Power-Ups oficiales. Recuperado de https://trello.com/power-ups