# Hoja de Trabajo #3

Ponderación:  3 ptos

Tiempo estimado:  2 hrs

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

Segundo Semestre 2026

Laboratorio - Programación Comercial 1- Sección A,B,C

Tutor:

# Marco Formativo

## 1.1 Valores

| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio? |
| --- | --- |
| Compromiso | El estudiante dedica tiempo para aplicar herramientas de gestión de proyectos, cumpliendo con la entrega en el tiempo establecido. |

## 1.2. Competencia(s)

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | Adoptar conceptos sobre planificación de proyectos y gestión de recursos. |
| Competencia Específica | Identifica y aplica elementos de planificación en Project Manager/ProjectLibre, creando tareas, asignando recursos y definiendo costos. |

## 1.3 Objetivo

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes sean capaces de crear un proyecto en Project Manager/ProjectLibre con tareas, recursos y costos definidos. El éxito será medible al comprobar que el 100% de los estudiantes entregan un archivo PDF con el diagrama de Gantt y la asignación de recursos. Este objetivo es alcanzable utilizando tutoriales básicos y recursos disponibles en clase, y resulta realista porque contribuye al desarrollo de competencias prácticas en gestión de proyectos, fundamentales para su formación profesional.

## Material de Apoyo

- Tutoriales básicos de Project Manager / ProjectLibre.

- Apuntes y diapositivas del curso sobre planificación de proyectos.

- Documentación sobre asignación de recursos y costos.

## Actividad

El estudiante integrará conocimientos teóricos y prácticos mediante la creación de un proyecto en Project Manager/ProjectLibre.

### Instrucciones

#### Parte 1: Configuración del Proyecto

- Crear un nuevo proyecto en Project Manager/ProjectLibre.

- Definir nombre del proyecto, fecha de inicio y duración estimada.

#### Parte 2: Creación de Tareas

- Ingresar al menos 5 tareas principales y sus subtareas.

- Establecer dependencias entre tareas (predecesoras).

#### Parte 3: Recursos y Costos

- Asignar recursos humanos y materiales a las tareas.

- Definir costos asociados a cada recurso.

- Generar un diagrama de Gantt que muestre la planificación.

#### Parte 4: Reporte

- Exportar el proyecto en PDF mostrando:

  - Lista de tareas con dependencias.

  - Asignación de recursos y costos.

  - Diagrama de Gantt.

## Entregable

Subir a UEDI el archivo PDF con nombre:

PC1_HT3_CARNET.pdf

## Formato de entrega

- Archivo PDF con tareas, recursos, costos y diagrama.

- Claridad y orden en la presentación.

# Cronograma

| Acción | Número de Semana | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Asignación de tarea | Semana 7 |  |
| Entrega de Tarea | Semana 7 |  |

# Rúbrica de calificación

## 5.1. Requisitos para optar a Calificación

- Entregar el archivo en formato PDF

- Incluir diagrama completo

## 5.2 Detalle de la Calificación

| CRITERIO | DESCRIPCIÓN | PUNTEO |
| --- | --- | --- |
| Configuración | Proyecto creado con nombre, fechas y duración | 0.25 pt |
| Tareas | Definición clara de tareas y dependencias | 1 pt |
| Recursos/Costo | Asignación correcta de recursos y costos | 0.75 pt |
| Reporte | Exportación en PDF con diagrama de Gantt | 0.25 pt |
| Presentación | Orden, claridad y documentación | 0.25 pt |
| Total |  | 3 pt |